Российская  Федерация

Республика Карелия

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

«Летнереченское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30 января   2015 г.  № 2

п. Летнереченский

Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Летнереченского сельского поселения на 2015-2017 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Республики Карелия от 14 апреля 2014 года № 106-П «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» администрация Сегежского городского поселения  п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Летнереченского сельского поселения на 2015-2017 годы (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, по видам ремонта (приложение № 2 к настоящему постановлению).

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на официальном сайте Летнереченского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.letmo.ru

Глава администрации

МО «Летнереченское сельское поселение»                                                    Л.П.Карымова

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Летнереченского сельского  поселения от   30 января 2015 года № 2.

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Летнереченского сельского поселения на 2015-2017 годы

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Общая площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Летнереченскому сельскому поселению: |  |  |  |  |  |  | 1901,5 | 1696,5 | 201,6 | 75 | 7992211,5 | - | - | 7992211,5 | 4203,1 |  | Декабрь 2017 |
| 1 | П.Летнереченский, ул.Заречная, д.16 | 1963 | - | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 383,1 | 342,4 | 42,6 | 10 | 1613046,4 | - | - | 1613046,4 | 4210,5 |  | декабрь 2017 |
| 2 | П.Летнереченский, ул.Школьная ,д.17 | 1963 | - | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 383,0 | 341 |  | 24 | 1606451,0 | - | - | 1606451,0 | 4194,4 |  | декабрь 2017 |
| 3 | п.Летнереченский, ул.Школьная, д.18 | 1965 | - | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 380,1 | 339,3 |  | 13 | 1598442,3 |  |  | 1598442,3 | 4205,3 |  | декабрь 2017 |
| 4 | П.Летнереченский, ул.Школьная, д.22 | 1964 | - | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 375,3 | 53,1 |  | 11 | 1579598,3 | - | - | 1579598,3 | 4208,9 |  | декабрь 2017 |
| 5 | П.Летнереченский, ул.Школьная, д.27а | 1969 | - | Каркасно-засыпные | 2 | 2 | 380,0 | 338,5 | 105,9 | 17 | 1594673,5 | - | - | 1594673,5 | 4196,5 |  | декабрь 2017 |

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Летнереченского сельского поселения от   30 января 2015 года № 2.

| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные статьей 12 Закона Республики Карелия от 20.12.2013 № 1758-ЗРК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды (ремонт стояков и дымовых труб) |
|  |  |  | электро-снабжения | тепло-снабжения | газо- снаб-жения | холодного водо-снабжения | горячего водо-снаб-жения | водо-отведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Летнереченскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П.Летнереченский, ул.Заречная,д.16 | 1613046,40 | 70000,00 | 100000,00 |  | 100000,00 |  | 100000,00 |  |  | 313,0 | 444046,40 |  |  | 383,1 | 307000,00 | 192000,00 | 180000,00 | 120000,00 |
|  | П.Летнереченский, ул.Школьная,д.17 | 1606451,00 | 70000,00 | 100000,00 |  | 100000,00 |  | 100000,00 |  |  | 313,0 | 438051,00 |  |  | 383,0 | 306400,00 | 192000,00 | 180000,00 | 120000,00 |
|  | П.Летнереченский, ул.Школьная,д.18 | 1598442,30 | 70000,00 | 100000,00 |  | 100000,00 |  | 100000,00 |  |  | 312,0 | 432362,30 |  |  | 380,1 | 304080,00 | 192000,00 | 180000,00 | 120000,00 |
|  | П.Летнереченский, ул.Школьная,д.22 | 1579598,30 | 70000,00 | 100000,00 |  | 100000,00 |  | 100000,00 |  |  | 315,0 | 409500,00 |  |  | 375,3 | 308098,30 | 192000,00 | 180000,00 | 120000,00 |
|  | П.Летнереченский, ул.Школьная,д.27а | 1594673,00 | 70000,00 | 100000,00 |  | 100000,00 |  | 100000,00 |  |  | 309,0 | 428673,50 |  |  | 380,0 | 304000,00 | 192000,00 | 180000,00 | 120000,00 |